Realizace úspor energie KŘP Omk - DI Prostějov, Havlíčkova č.p. 3384/16b

CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004259

Projekt „Realizace úspor energie KŘP Omk – DI Prostějov, Havlíčkova č.p. 3384/16b“, CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004259 je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předpokládaný termín realizace:   5. 11. 2018 – 31. 7. 2019

Rozpočet projektu:  6 978 879,48 Kč

Způsobilé výdaje investiční ve výši    2 015 243  Kč

z toho 45%  NZÚ                                   906 859,35 Kč

z toho 40%  EU                                      806 097,20 Kč

z toho 15% vlastní zdroje                    302 286,45 Kč

Nezpůsobilé výdaje investiční ve výši  4 963 636,48 Kč

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti budovy realizací stavebních úprav a výměnu původních poškozených konstrukcí. Energeticky úsporná opatření zahrnuje výměna střešní krytiny a sanace zdiva v suterénu objektu. Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na životní prostředí a úpravou dojde ke zlepšení tepelně - technických vlastností objektu, čímž bude dosažena úspora energie, úspora finančních prostředků a zlepšení pracovních podmínek v objektu.

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu "Realizace energeticky úsporných opatření KŘP Omk - DI Prostějov, Havlíčkova č.p. 3384/16b" jsou vnější stavební úpravy budovy. Smyslem těchto navržených úprav je snížení energetické náročnosti objektu a celkové zlepšení stavebně technického stavu obvodového pláště, včetně odstranění tepelně technických poruch. Navržená opatření spočívají v prostém opláštění fasády zateplovacím systémem a v zateplení stropu na 2. NP minerální izolací. Před provedením zateplení v rámci energeticky úsporných opatření bude nutné provést zásadní venkovní i vnitřní sanaci  suterénního zdiva. Bez provedení sanace by byla provedená řešení k energeticky úsporným opatřením pouze dočasná a neefektivní. Dále bude provedena oprava krovu, výměna střešní krytiny a oprava komínového tělesa. Stávající plastová okna budou zachována, stejně jako vstupní a vedlejší dveře.

Důvodem pro realizaci projektu je snížení spotřeby energie objektu vynaložené převážně na vytápění. Tím dojde ke snížení emisí škodlivých látek a omezení negativního vlivu na životní prostředí. Dalším důvodem je ekonomické hledisko. V tomto případě dojde ke snížení nákladů na vytápění budovy, a to i s ohledem na dobu návratnosti investice vložené do realizovaných opatření s cílem úspory energie.