KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Zábřeh, Postřelmovská č.p. 409, Zábřeh

CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009259

Projekt „KŘP Omk - OOP Zábřeh, Postřelmovská č.p. 409“ CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009259 je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předpokládaný termín realizace:   1. 3. 2021 – 30. 9. 2021

Rozpočet projektu:  5 037 766,65 Kč

Způsobilé výdaje investiční ve výši    3 246 488,72 Kč

z toho 45%  NZÚ                                   1 460 919,92 Kč

z toho 40%  EU                                      1 298 595,48 Kč

z toho 15% vlastní zdroje                        486 973,30 Kč

Nezpůsobilé výdaje investiční ve výši   1 791 277,93 Kč

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti budovy realizací stavebních úprav a výměnu původních poškozených konstrukcí.  Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na životní prostředí a dojde ke zlepšení tepelně - technických vlastností objektu.

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu "KŘP - Omk - OPŽP 100 OOP Zábřeh, Postřelmovská č.p. 409, Zábřeh" jsou vnější stavební úpravy budovy. Smyslem těchto navržených úprav je snížení energetické náročnosti objektu a celkové zlepšení stavebně technického stavu obvodového pláště, včetně odstranění tepelně technických poruch. Navržená opatření spočívají v prostém opláštění fasády zateplovacím systémem a zateplení stropu nad 3.NP. Objekt je vytápěn stacionárním kotlem na zemní plyn, který je funkční, ale morálně zastaralý. Z toho důvodu je navržena jeho výměna za kondenzační kotel, včetně výměny oběhového čerpadla, nezbytného příslušenství a instalace odkouření do stávajícího komínového průduchu.

Důvodem pro realizaci projektu je snížení spotřeby energie objektu vynaložené převážně na vytápění. Tím dojde ke snížení emisí škodlivých látek a omezení negativního vlivu na životní prostředí. Dalším důvodem je ekonomické hledisko. V tomto případě dojde ke snížení nákladů na vytápění budovy, a to i s ohledem na dobu návratnosti investice vložené do realizovaných opatření s cílem úspory energie.

Další práce, které přímo nesouvisí s navrhovanými energetickými opatřeními, ale logicky řeší jiné stavebně technické poruchy budovy, týkající se sanace vlhkého zdiva v místě garáží v 1.NP.